Planificación de Sesión JAD: Sistema Inteligente de Rutas Inseguras

Proyecto: Plataforma Inteligente de Movilidad y Seguridad Urbana

Facilitador / Product Owner: Nicole Piñero, Jean Crespo, Jeremy Chica y Samuel Perez

Patrocinador Principal: Administrador del Proyecto / Entidad Responsable

1. Objetivos de la Sesión JAD

- Alineación Total: Validar el alcance del Mínimo Producto Viable (MVP) para reducir riesgos durante los desplazamientos urbanos.

- Elicitación de Requisitos en Tiempo Real: Diseñar la lógica del flujo de funcionamiento del sistema desde que el usuario solicita una ruta hasta la generación de alertas y recomendaciones seguras.

- Aprobación de Funcionalidades y Restricciones: Validar reglas de negocio, interfaces preliminares y procesos relacionados con geolocalización, reportes ciudadanos y análisis de riesgo.

2. Participantes y Roles

Para garantizar una sesión eficiente, se propone la participación de los siguientes actores:

- Administrador del Proyecto (Stakeholder Principal): Define las necesidades del sistema, políticas de seguridad, alcance operativo y objetivos del proyecto.

- Usuarios Representativos (Usuarios Operativos): Personas que utilizan frecuentemente aplicaciones de navegación y movilidad urbana. Validan la experiencia de usuario y las necesidades reales de seguridad.

- Product Owner / Facilitador (Tú): Dirige la sesión, organiza las actividades, documenta requerimientos y traduce las necesidades del proyecto en soluciones técnicas.

- Documentador Técnico (Opcional): Encargado de registrar acuerdos, flujos de procesos y decisiones tomadas durante la sesión.

3. Agenda de la Sesión JAD (Duración: 3 a 4 Horas)

Bloque 1: Apertura y Contexto (20 min)

- Presentación de los objetivos de la reunión.

- Explicación de la problemática actual relacionada con rutas inseguras y movilidad urbana.

- Identificación de riesgos frecuentes durante desplazamientos.

Bloque 2: Definición del Flujo del Usuario y Navegación (60 min)

Dinámica:

Mapear el recorrido del usuario dentro de la aplicación desde la solicitud de una ruta hasta la llegada a su destino.

Preguntas Clave para el Debate:

- ¿Qué factores generan mayor sensación de inseguridad durante un recorrido?

- ¿Qué tipo de alertas deberían mostrarse en tiempo real?

- ¿Cómo debería reaccionar el sistema ante un reporte ciudadano?

- ¿Qué información debe visualizar el usuario antes de iniciar una ruta?

Bloque 3: Módulo de Seguridad y Reportes (45 min)

Dinámica:

Diseño de funcionalidades relacionadas con incidentes y monitoreo de riesgo.

Preguntas Clave para el Debate:

- ¿Los usuarios podrán reportar incidentes directamente desde la aplicación?

- ¿Qué tipos de incidentes deben clasificarse?

- ¿Cómo se validará la veracidad de los reportes?

- ¿Qué tan importante es compartir ubicación en tiempo real?

Bloque 4: Administración, Datos y Monitoreo (45 min)

Dinámica:

Definición del flujo de procesamiento de datos y gestión del sistema.

Preguntas Clave para el Debate:

- ¿Cómo se actualizarán las zonas de riesgo?

- ¿Qué información estadística necesita el administrador?

- ¿Qué alertas son prioritarias para el sistema?

- ¿Cómo se almacenarán los datos de movilidad y seguridad?

Bloque 5: Priorización del MVP y Cierre (30 min)

Técnica MoSCoW:

Clasificar las funcionalidades necesarias para la Fase 1 y las funcionalidades futuras.

Funciones prioritarias del MVP:

- Visualización de rutas.

- Alertas de zonas peligrosas.

- Geolocalización.

- Reportes ciudadanos.

- Recomendaciones de rutas menos riesgosas.

Funciones para futuras fases:

- Integración con inteligencia artificial avanzada.

- Predicción de incidentes.

- Integración con entidades de seguridad.

- Monitoreo urbano inteligente.

4. Materiales y Preparación Requerida

Para el correcto desarrollo de la sesión JAD se requiere:

- Información sobre zonas inseguras identificadas.

- Ejemplos de aplicaciones de navegación actuales.

- Estadísticas o reportes relacionados con inseguridad urbana.

- Dispositivos con acceso a internet.

- Pizarra, marcadores y material de apoyo visual.

5. Presentación del Valor del Proyecto

“Rutas Inseguras busca transformar la movilidad urbana mediante un sistema inteligente capaz de analizar riesgos en tiempo real y recomendar trayectos más seguros para los usuarios. La sesión JAD permitirá comprender las necesidades reales de las personas, reducir errores de desarrollo y construir una solución tecnológica alineada con la seguridad ciudadana y la experiencia del usuario.”

BLOQUE 1: Cuestionario Técnico-Operativo (Para los Usuarios)

El objetivo es comprender cómo se movilizan actualmente las personas y cuáles son los principales riesgos o dificultades que enfrentan durante sus desplazamientos.

Preguntas Abiertas

- Desde su experiencia, ¿qué situaciones de inseguridad ocurren con mayor frecuencia durante sus recorridos diarios?

- ¿Qué tipo de información le gustaría recibir antes de iniciar un trayecto para sentirse más seguro?

Preguntas Cerradas (Sí / No)

- ¿Considera importante que una aplicación de navegación priorice la seguridad antes que la rapidez?

- ( ) Sí

- ( ) No

Selección Múltiple

- ¿Qué funcionalidad considera más importante en una aplicación de rutas inseguras?

- ( ) Alertas de zonas peligrosas.

- ( ) Compartir ubicación en tiempo real.

- ( ) Botón de emergencia.

- ( ) Reportes ciudadanos.

- ( ) Monitoreo de iluminación.

- ¿En qué horario considera que existe mayor riesgo durante los desplazamientos?

- ( ) Mañana.

- ( ) Tarde.

- ( ) Noche.

- ( ) Madrugada.

Falso o Verdadero

- (F / V) Estaría dispuesto a utilizar una aplicación que recomiende rutas más seguras aunque el trayecto tome más tiempo.

BLOQUE 2: Cuestionario de Reglas de Negocio (Para Administradores o Responsables del Proyecto)

El objetivo es definir las políticas, restricciones y funcionamiento general del sistema.

Preguntas Abiertas

- ¿Cómo considera que debería actualizarse la información sobre zonas inseguras dentro del sistema?

- ¿Qué tipo de reportes estadísticos serían más importantes para analizar la seguridad urbana?

Preguntas Cerradas (Sí / No)

- ¿El sistema debe enviar alertas automáticas cuando un usuario ingrese a una zona de alto riesgo?

- ( ) Sí

- ( ) No

Selección Múltiple

- ¿Qué fuente de información considera más importante para alimentar el sistema?

- ( ) Reportes ciudadanos.

- ( ) Datos policiales.

- ( ) Información de tránsito.

- ( ) Sensores y cámaras urbanas.

- ( ) Redes sociales.

Falso o Verdadero

- (F / V) La integración de inteligencia artificial ayudaría a mejorar la precisión de las rutas y alertas de seguridad.